# Milestones

| Milestone no. | Milestone description | Owner | Original baseline date | Current baseline date | Forecast Date | Date achieved | Billing? | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - MI01 | - Project kickoff | - Dilip | - 04/05/2012 | - 04/05/2012 | - 04/05/2012 | - 04/05/2012 | - No | - Completed |
| - MI02 | - Resource Engaged | - Dilip | - 15/05/2012 | - 15/05/2012 | - 15/05/2012 | - 15/05/2012 | - No | - Completed |
| - MI03 | - Initiation complete | - Dilip | - 15/05/2012 | - 15/05/2012 | - 15/05/2012 | - 15/05/2012 | - No | - Completed |
| - MI04 |  | - Vijay | - 01/04/2012 | - 01/04/2012 | - 01/04/2012 | - 01/04/2012 | - No | - Completed |
| - MI05 |  | - Vijay | - 17/05/2012 | - 17/05/2012 | - 17/05/2012 | - 17/05/2012 | - No | - Completed |
| - MI06 |  | - Dilip | - 04/06/2012 | - 04/06/2012 | - 04/06/2012 | - 04/06/2012 | - No | - Completed |
| - MI07 |  | - Geoff | - 17/05/2012 | - 17/05/2012 | - 17/05/2012 | - 17/05/2012 | - No | - Completed |
| - MI08 |  | - Vijay | - 04/06/2012 | - 04/06/2012 | - 04/06/2012 | - 04/06/2012 | - No | - Completed |
| - MI09 |  | - Dilip | - 06/07/2012 | - 03/08/2012 | - 03/08/2012 |  | - No |  |
| - MI10 |  | - DCMS | - 15/06/2012 | - 22/06/2012 | - 22/06/2012 | - 22/06/2012 | - No | - Completed |
| - MI11 |  | - Vijay | - 25/06/2012 | - 16/07/2012 | - 16/07/2012 | - 16/07/2012 | - No | - Completed |
| - MI12 |  | - ITS | - 15/07/2012 | - 15/08/2012 | - 15/08/2012 |  | - No |  |
| - MI13 |  | - JCB | - 29/07/2012 | - 26/07/2012 | - 26/07/2012 | - 05/07/2012 | - No | - Completed |
| - MI14 |  | - Dilip | - 12/08/2012 | - 12/08/2012 | - 12/08/2012 |  | - No |  |
| - MI15 |  | - Dilip | - 26/08/2012 | - 20/08/2012 | - 20/08/2012 |  | - No |  |
| - MI16 |  | - Vijay | - 02/09/2012 | - 28/08/2012 | - 28/08/2012 |  | - No |  |
| - MI17 |  | - Dilip | - 09/09/2012 | - 20/09/2012 | - 20/09/2012 |  | - No |  |
| - MI18 | - Project closure | - Dilip | - 09/09/2012 | - 25/09/2012 | - 25/09/2012 |  | - No |  |

End of Document